## Slide 1
Командний проєкт
з веб-розробки
Організація роботи · Цілі · Планування · Критерії оцінювання
Web Development · Командна розробка

## Slide 2
Навіщо потрібен цей проєкт?
🤝 Командна розробка
Практика спільної роботи над реальним завданням
🛠 Реальне завдання
Робота з наближеним до реального програмним продуктом
📋 Планування
Розподіл задач, узгодження ролей та відповідальності
🚀 Презентація результату
Підготовка до роботи над програмним продуктом у команді

## Slide 3
Цілі командного проєкту
01
Навчитися організовувати роботу в команді
02
Розбити ідею на конкретні задачі
03
Узгодити ролі, відповідальність та очікування
04
Створити мінімальний робочий результат

## Slide 4
Формат роботи
4 × 2
команди по 2 студенти
💼 Один спільний проєкт для кожної команди
⏱ Частина роботи виконується на занятті
🏠 Частину задач можна завершити між заняттями
📌 Наприкінці кожного заняття — фіксація прогресу

## Slide 5
Ролі в команді
🧭
Координатор
Стежить за планом та комунікацією
💻
Розробник
Front-end / Back-end · Власні задачі кожного
✅
Відповідальний за якість
Перевіряє, чи все працює правильно
🎤
Відповідальний за презентацію / документацію
Готує коротке пояснення результату
💡 У команді з 2 студентів ролі поєднуються — кожен відповідає за кілька напрямків

## Slide 6
Критерії оцінювання
Ідея та ціль
Чіткість ідеї та сформульована ціль проєкту
Організація
Командна організація та розподіл задач
Реалізація
Якість виконання та реалістичність плану
Внесок
Індивідуальний внесок кожного учасника
Презентація
Уміння представити і пояснити результат
Рефлексія
Що вдалося, що складно, що можна покращити

## Slide 7
План трьох проєктних занять
Заняття 1
Старт і планування
Формування команд
Вибір ідеї проєкту
Розподіл ролей
Список задач і план
Заняття 2
Активна реалізація
Реалізація функціоналу
Проміжна перевірка
Корекція плану
Вирішення блокерів
Заняття 3
Завершення і демо
Фінальне тестування
Підготовка демонстрації
Презентація результату
Командна рефлексія

## Slide 8
Цілі першого заняття
1
Зрозуміти формат проєктної роботи
2
Сформувати команди
3
Обрати ідею проєкту
4
Визначити ціль проєкту
5
Розподілити ролі в команді
6
Скласти початковий список задач
7
Підготувати план роботи на наступні заняття

## Slide 9
Результат заняття 1 — checklist
✓
Назва або робоча назва проєкту
✓
Короткий опис ідеї
✓
Ціль проєкту
✓
Склад команди та ролі обох учасників
✓
Список основних задач
✓
План роботи до заняття 2
✓
Розуміння, що саме буде демонструватися наприкінці

## Slide 10
Правила командної роботи
💬
Домовлятися про рішення всередині команди
📝
Фіксувати задачі та відповідальних
⚖️
Не залишати всю роботу одній людині
📊
Показувати реальний прогрес, навіть якщо результат ще неповний
🚨
Своєчасно повідомляти про проблеми або блокери

## Slide 11
Підсумок
📅
Проєктний блок складається з трьох занять
🎯
Головна мета — навчитися працювати над спільним результатом
🚀
Перше заняття присвячене старту й плануванню
🏆
Успіх залежить від командної організації та внеску кожного